РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2021                                  	с. Знаменка		                                    №  47  -П

О проведении  аукциона

в электронной форме

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 05.04.2013        N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", руководствуясь  статьей 17, 29 Устава Знаменского сельсовета Минусинского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить закупку на выполнение работ по благоустройству кладбища (ограждение нижнего кладбища) в с. Знаменка Минусинского района Красноярского края.

2.Утвердить состав единой  комиссии по отбору участников аукциона, согласно приложению № 1.

3. Утвердить Документацию об аукционе согласно приложению 2.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера Ловицкую С.Г.

- Разместить  Постановление на интернет-сайте администрации

- Знаменского сельсовета www.znamenka24.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

- собой.

Глава сельсовета   	                                                  Б.В. Воронцов

Приложение № 1

к  постановлению № 47-П

от 02.08.2021 г.

Состав

единой комиссии по отбору участников аукциона

Воронцов Борис Валентинович - председатель комиссии,  глава  Знаменского  сельсовета Минусинского района Красноярского края;

Ловицкая С. Г. – заместитель председателя комиссии, главный бухгалтер Знаменского сельсовета Минусинского района   Красноярского края;

Топоркова Н.Н. – секретарь комиссии, специалист 1 категории администрации Знаменского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Члены комиссии:

Дорожкина С.Е. - заместитель главы администрации Знаменского сельсовета Минусинского района Красноярского края;

Ушманкина И.Н. - специалист 1 категории администрации Знаменского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

|  | Приложение № 2 к Постановлению Администрация Знаменского сельсовета от «02» августа 2021 № 47-п |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

«Выполнение работ по благоустройству кладбища (ограждение нижнего кладбища) в с. Знаменка Минусинского района Красноярского края»

Для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных

некоммерческих организаций

Минусинский район

2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Раздел I. Общие условия проведения аукциона в электронной форме |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Раздел II. Информационная карта электронного аукциона |  |
| 3 | Раздел III. Описание объекта закупки (Проектная документация) |  |
| 4 | Раздел IV. Проект муниципального Контракта |  |
| 5 | Раздел V. Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта |  |
| 6 | Раздел VI. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе |  |

Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКУЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 24.02.2020) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2021) (далее – Закон о контрактной системе) и основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Участники электронного аукциона, участники закупки при составлении заявки на участие должны руководствоваться Законом о контрактной системе, разделом II «Информационная карта электронного аукциона».

Раздел II. Информационная карта электронного аукциона

«Выполнение работ по благоустройству места памяти воинам Великой Отечественной Войны в с. Новотроицкое, Минусинского района»

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик, контактная информация | Администрация Знаменского сельсовета Место нахождения: 662624, Красноярский край, Минусинский район, c. Знаменка, ул. Пролетарская, 58 Телефон/факс: 8 (39132) 74-4-70 Адрес электронной почты: znamenka_selsovet@mail.ru |
|  | Информация о Контрактной службе заказчика, Контрактном управляющем, ответственном за заключение Контракта | Ответственное должностное лицо: Воронцов Борис Валентинович |
|  | Специализированная организация | Не привлекается |
|  | Способ определения Подрядчика | Электронный аукцион |
|  | Наименование электронной площадки в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки | http://www.sberbank-ast.ru |
|  | Способ определения Подрядчика | Электронный аукцион |
|  | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по благоустройству кладбища (ограждение нижнего кладбища)в с. Знаменка Минусинского района Красноярского края |
|  | Описание объекта закупки и условий контракта | Выполнение работ по благоустройству кладбища (ограждение нижнего кладбища)в с. Знаменка Минусинского района Красноярского края, в соответствии с разделом III Описание объекта закупки (Техническое задание) документации об аукционе в электронной форме |
|  | Идентификационный код закупки: | 213242500498224550100100040004329244 |
|  | Номер бюджетного обязательства |  |
|  | ОКПД 2 | 43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений |
|  | Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Красноярский край, Минусинский район, с. Знаменка |
|  | Сроки поставки товара, завершения работ, оказания услуг | Срок выполнения работ – с даты заключения контракта по 30.09.2021г. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | Цена контракта включает в себя сметную стоимость выполняемых работ, стоимость приобретаемых материалов и оборудования, все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, другие обязательные платежи, расходы по доставке до места выполнения работ и размещению рабочих, оборудования и материалов, расходы на погрузо-разгрузочные работы, хранение всех материалов, оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения работ, вывоз строительного мусора и другие сопутствующие расходы, необходимые для исполнения муниципального контракта. 1282946руб. (Один миллион двести восемдесят две тысячи девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек. |
|  | Валюта цены контракта | Российский рубль |
|  | Порядок применения курса рубля | Не применяется |
|  | Источник финансирования | Бюджет Знаменского сельсовета 813 0503 15200S7410 244 – 1282946,00 |
|  | Предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) | Срок гарантий качества, предоставляемой Подрядчиком на выполненные работы, а также на все используемые материалы и оборудование, составляет не менее 3 (трех) лет, с даты подписания акта рабочей комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного объекта. |
|  | Требования к обеспечению гарантийных обязательств качества товара (работ, услуг) | Не установлено |
|  | Основные требования к участникам аукциона | 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, а именно: Не установлено. 2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участником в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимок, задолженностей и решение по такому заявлению не принято на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе. 5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 7. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма. 8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 9. Участник закупки не является офшорной компанией. 10. У участника закупки отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации |
|  | Дополнительные требования, установленные в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ | Установлено. В реестре недобросовестных Подрядчиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствует информация об участнике закупки, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица |
|  | Дополнительные требования, установленные в соответствии с ч. 2, 2.1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ | Не предъявляются |
|  | Преимущества участникам- организациям УИС, организациям инвалидов | Не предоставляются |
|  | Требования о принадлежности участников аукциона к СМП и СОНО | Установлено. Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, указанные в ст. 30 Закона о Контрактной системе. |
|  | Требования о привлечении к исполнению контракта СМП и СОНО | Не предъявляются |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств | Не применяются |
|  | Требования к содержанию и составу заявки | Участник закупки предоставляет первую и вторую часть заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частями 3-6 статьи 66 Закона 44-ФЗ. Первая часть заявки должна содержать: согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); наименование страны происхождения товара конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес, фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; - декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пп. 2-6,8 п. 21 настоящей информационной карты (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения, в случае если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; - декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) |
|  | Размер обеспечения заявки и порядок внесения | Не установлено |
|  | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок | Обеспечение заявки на участие в аукционе предоставляется участником закупки в виде денежных средств. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. Обеспечение заявки на участие в аукционе осуществляется путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном в Информационной карте. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). |
|  | Дата и время окончания подачи заявок (время местное) | 04 августа 2021 года. 09:00 (местного времени) |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | 04 августа 2021г. |
|  | Дата проведения аукциона | 05 августа 2021 года Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки |
|  | Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации | С момента размещения извещения об аукционе в ЕИС с 27 июля 2021 по 30 июля 2021 года 12: 00 (местного времени) |
|  | Порядок предоставления разъяснений положений документации | Участник, аккредитованный на электронной площадке, вправе направить не более трех запросов о разъяснении положений документации. В течение двух дней с момента поступления запроса заказчику разъяснения документации об электронном аукционе будут размещены в ЕИС, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения контракта установлен в размере 5% от сложившейся цены контракта, по результатам электронного аукциона. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена участником аукциона на двадцать пять и более процентов, участник аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона РФ о контрактной системе в сфере закупок (с изменениями). Участник аукциона может не предоставлять обеспечение исполнения Контракта (в том числе с учетом антидемпинговых мер), если предоставит информацию из реестра контрактов, подтверждающую, исполнение участником аукциона в течение трех лет до подачи заявки на участие закупки трех контрактов без неустоек (штрафов, пеней). Сумма цен таких контрактов должна быть не меньше, чем НМЦК. |
|  | Срок и порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта | Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Закона РФ о контрактной системе в сфере закупок, или внесением денежных средств на следующий счет: Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация Знаменского сельсовета , л/с 05193018490) ИНН/КПП 2425004982/245501001 КС 03232643046334131901 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск ЕКС 40102810245370000011 БИК 010407105 В поле "Назначение платежа" платежного документа указывается: "Обеспечение исполнения контракта. Номер извещения _____________. НДС (сумма) или не облагается". Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Контракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта. В случае непредоставления обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В случае отзыва у банка-гаранта лицензии на осуществление банковских операций, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта. Срок предоставления нового обеспечения – не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о возникновении такой необходимости. За каждый день просрочки не предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) нового обеспечения контракта, будет начисляться пеня. Размер обеспечения исполнения контракта может быть уменьшен в порядке определенном в частях 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона РФ о контрактной системе в сфере закупок. |
|  | Срок, в течение которого участник должен подписать контракт | Победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, обязан подписать проект контракта в течение пяти дней с момента размещения заказчиком в единой информационной системе (на электронной площадке) проекта контракта. Если победитель электронного аукциона разместил в единой информационной системе (на электронной площадке) протокол разногласий, то он должен подписать и разместить проект контракта в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе (на электронной площадке) доработанного проекта контракта или первоначального проекта и документа, содержащего информацию о причинах отказа учесть полностью или частично замечания по протоколу разногласий. |
|  | Условия признания уклонения от заключения контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях: - нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока подписания проекта контракта; - нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока и порядка предоставления обеспечения исполнения контракта, несоответствия обеспечения требованиям о размере обеспечения; - признания информации, подтверждающей добросовестность победителя электронного аукциона, недостоверной |
|  | Возможность Заказчика изменить условия контракта | При исполнении контракта допускаются следующие изменения условий контракта по соглашению сторон: - снижение цены контракта без изменения иных условий контракта; - улучшение качественных, функциональных характеристик работ по сравнению с характеристиками, установленными контрактом; - в соответствии с ст. 95 Федерального закона о контрактной системе. |
|  | Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Предусмотрена |
|  | Банковское сопровождение контракта | Не предусмотрено |

Раздел III. Описание объекта закупки (Техническое задание)

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципального Заказчика: Знаменский сельсовет Минусинского района Красноярского края

1.2. Наименование объекта закупки: «Выполнение работ по благоустройству кладбища (ограждение нижнего кладбища) в с. Знаменка Минусинского района Красноярского края» (далее - Работы).

1.3. Место выполнения работ: Красноярский край, Минусинский район, с. Знаменка.

1.4. Сроки выполнения работ: с даты заключения Контракта по 30.09.2021г.

1.5. Виды и объем выполняемых работ предусмотрены локальными сметными расчётами (Приложение № 2 к Контракту).

2. Порядок (последовательность) выполнения работ

2.1. Последовательность выполнения работ устанавливается технологической последовательностью.

3. Требования к выполнению работ

3.1. В течение трех рабочих дней с даты заключения Контракта, Подрядчик предоставляет:

утвержденный график производства работ;

приказ о назначении лиц, ответственных за проведение работ и соблюдение технологических процессов.

3.2. До начала производства работ, Подрядчик:

- согласовывает с Заказчиком применяемые материалы при выполнении работ путем предоставления соответствующих сертификатов, паспортов, либо штучных экземпляров материалов, изделий;

- согласовывает с Заказчиком цветовое решение, внешний вид изделий и материалов.

- согласовывает с Заказчиком места установки малых архитектурных форм;

- предусматривает организационно-технологические мероприятия по организации выполнения работ, в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».

3.3. Подрядчик привлекает к исполнению работ только квалифицированных рабочих и обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда рабочих: выдачу необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.

В процессе выполнения работ, Подрядчик осуществляет контроль за соблюдением дисциплины своими работниками.

3.4. Подрядчик, при выполнении работ, выполняет требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, хранения материалов, соблюдения производственного порядка.

3.5. Подрядчик ведет журнал производства работ.

3.6. Подрядчик, на весь период производства работ, обеспечивает безопасное движение пешеходов.

3.7. Качество выполняемых работ соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3.8. Подрядчик, при выполнении работ, использует исправное оборудование, инструмент, строительную технику и автотранспорт. Все измерительные приборы и инструменты проверены и имеют сертификаты соответствия.

3.9. Подрядчик обеспечивает целостность существующих инженерных сетей, объектов движимого и недвижимого имущества третьих лиц, расположенных в зоне производства работ. В случае нарушения данного обязательства, Подрядчик возмещает в полном объеме ущерб, причиненный своим действием (бездействием) Заказчику, либо третьим лицам.

3.10. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его товаров (материалов), лично Подрядчиком или с привлечением субподрядчиков.

3.11.  Подрядчик по своему усмотрению может либо самостоятельно изготовить малые архитектурные формы, либо закупить готовые.

3.12. Все работы, выполняемые по Контракту, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок проведения работ, являющихся предметом Контракта, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ.

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный Закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть2 - Строительное производство».

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75».

- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».

Приведенный перечень нормативных документов не является исчерпывающим, применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению при выполнении работ.

3.13. Подрядчик обеспечивает допуск к выполнению работ по Контракту лиц, прошедших инструктаж. При выполнении работ должны использоваться защитные средства.

3.14. При выполнении работ необходимо использовать материалы, изделия и конструкции, имеющие соответствующие документы, удостоверяющие их качество, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3.15. Оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

3.16. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные сети, телефонные линии. В случае повреждения указанных систем Подрядчик обязуется восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

3.17. Применение чрезвычайно опасных по токсичности продуктов горения материала не допускается.

3.18. Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не допускается. Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму, не допускается.

3.19. Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования».

3.20. В период проведения работ участки, представляющие опасность для пешеходов и автотранспорта, должны огораживаться сигнальной лентой.

3.21. В ходе выполнения работ необходимо своевременно вывозить строительный мусор.

3.22. В процессе производства работ Подрядчик производит уборку образовавшихся в ходе выполнения работ отходов и мусора с мест производства работ.

3.23. По окончании работ Подрядчик осуществляет очистку территории от отходов (мусора) и уборку отходов (мусора).

4. Материалы, используемые при выполнении работ

4.1. Характеристика товаров (материалов, оборудование), используемых при выполнении работ:

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Характеристики используемых при выполнении работ оборудования, изделий и материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение металлическое. | Габариты секции: высота - 1000мм; длина – 2550мм. Секции ограждения изготовлены из стальной профильной трубы, 40*20мм толщина металла 2мм. Опорные столбики изготовлены из металлической профильной трубы сечением 50*50 мм толщина метала 3мм. Стойки закрыты заглушками. Окрашивание изделий методом статистического напыления с полседующей полимеризацией, цвет по желанию заказчика. |
| 2 | Калитка. | Габариты: высота не менее - 1500мм; длина –1000мм. Опорные столбики изготовлены из металлической профильной трубы сечением 50*50 мм толщина метала 3мм. Калитки изготовлены из металлического профиля сечением 40*20мм толщина металла 2 мм. Окрашивание изделий методом статистического напыления с полседующей полимеризацией, цвет по желанию заказчика. |
| 3 | Распашные ворота. | Габариты: 3000*1500мм. Опорные столбики изготовлены из металлической профильной трубы размером 80*80*3мм, Рама секции ворот из профильной трубы размером 40*40*2мм, наполнение рамы из профильной трубы размером 40*20*2мм. Окрашивание изделий методом статистического напыления с полседующей полимеризацией, цвет по желанию заказчика. |
| 4 | Скамья. | Скамья со спинкой. Габариты: L=1800мм. H=800мм. В = 460мм. Сборная конструкция из каркаса и настила. Каркас скамьи цельносварной из стальной профильной трубы размером 40*20*2мм.. Окрашивание изделий методом статистического напыления с полседующей полимеризацией, цвет по желанию заказчика. Настил на сидение и спинка из доски обрезной, древесина – липа. ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия (с Изменениями № 1,2). Доска ошлифованв, пропитана, окрашена красками стойкими к атмосферным климатическим условиям и эксплуатируемые на открытых площадках. Цвет (по желанию заказчика). |
| 5 | Урна. | Габариты: Высота 700мм, длина 400мм, ширина 400мм. Конструкция: Неподвижный каркас с опрокидывающимся ведром. Труба сечением 50*25*3мм. Ведро из стали тольщиной 2,0 мм. Окрашивание изделий методом статистического напыления с полседующей полимеризацией, цвет по желанию заказчика. |
| 6 | Монтаж | Опорные стойки должны быть забетонированы в грунт |

4.2. Товары (материалы), имеют соответствующие сертификаты качества и соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Товары (материалы) удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров (материалов), а также за предоставление товаров (материалов), обремененных правами третьих лиц.

5. Требования к результатам работ

5.1. По окончании работ, Подрядчик представляет Заказчику следующую исполнительную документацию:

- фотоматериалы до и после проведения работ (в электронном виде) по требованию Заказчика;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- исполнительные схемы с нанесенными техническими параметрами малых архитектурных форм и привязкой к существующим зданиям, строениям, сооружениям, элементам благоустройства;

- протоколы испытаний материалов (если Подрядчик изготавливает малые архитектурные формы самостоятельно), сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество товаров (материалов, изделий), используемых при выполнении работ;

- акт о приемке выполненных работ (КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ (КС-3);

- счёт и/ или счёт-фактуру.

6. Гарантии качества на результаты выполненных работ

6.1. Гарантийный срок на результаты выполненных работ составляет 5 (пять) лет со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2).

6.2. В течение гарантийного срока, Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление обнаруженных дефектов, допущенных по вине Подрядчика, в согласованный с Заказчиком срок.

6.3. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, создается комиссия, в состав которой Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков и дефектов.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов, Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу для составления соответствующего акта по фиксированию недостатков, дефектов, и определению их характера.

6.5. Ущерб, причиненный третьему лицу в течение гарантийного срока, причиной которого явились неудовлетворительные результаты выполненных работ, компенсируется Подрядчиком.

7. Распределение рисков

7.1. До подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2), риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несет Подрядчик.

Раздел IV. Проект муниципального Контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____________

на выполнение работ по благоустройству кладбища (ограждение нижнего кладбища) в с. Знаменка, Минусинского района Красноярского края

с. Знаменка						                             «___» _________ 20__ года

Администрация Знаменкого сельсовета, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельсовета Воронцова Борисам Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями), на основании протокола ___________________ № __________от «____» _________ 201__ года, заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству кладбища (ограждение нижнего кладбища) в с. Знаменка Минусинского района Красноярского края, расположенных по адресу: 662624, Красноярский край, Минусинский район, с. Знаменка, (далее - Работы) в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение 1), Локальным сметным расчетом (Приложение 2) и Техническим заданием (Приложение 3), являющимися неотъемлемой частью контракта, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены Контрактом.

1.2. Требования к качеству работ, объемам работ, технические характеристики работ, требования к выполнению и результату работ, а также иные показатели и характеристики определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение 3).

1.3. Идентификационный код закупки: _____________________________

2. Цена контракта и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта составляет 1282946 руб.00 коп. (Один миллион двести восемьдесят две тысяч девятьсот сорок шесть рублей 00 копеек) в том числе НДС 20%  213824 руб. 00 коп., если Подрядчик облагается НДС. Для Подрядчика, не являющимся плательщиком НДС, НДС не предусмотрен.

2.2. Цена контракта включает в себя сметную стоимость выполняемых работ, стоимость приобретаемых материалов и оборудования, все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, другие обязательные платежи, расходы по доставке до места выполнения работ и размещению рабочих, оборудования и материалов, расходы на погрузо-разгрузочные работы, хранение всех материалов, оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения работ, вывоз строительного мусора и другие сопутствующие расходы, необходимые для исполнения муниципального Контракта.

2.3. Источники финансирования контракта: бюджет Знаменского сельсовета.

КБК 813 0503 15200S7410 244 -1282946 руб.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных разделом 11 настоящего Контракта.

2.5. Форма оплаты – безналичный расчет. Расчёт осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию работ по объектам, на основании акта о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, выставленной счёт-фактуры (счета), переданных согласно описи представленных документов, при условии поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика. Аванс не предусмотрен.

2.6. При задержке предоставления Подрядчиком форм № КС-2, № КС-3 невыполнении согласованного объема работ или представления недостоверной информации, содержащейся в исполнительных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

2.7. Расчёт производится Заказчиком после сдачи Подрядчиком 100% выполненных работ при устранении всех выявленных дефектов, при условии поступления средств на лицевой счет Заказчика.

2.8. Сумма оплаты, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки выполненной работы

3.1. По окончании выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику уведомление о готовности сдать результаты выполненных работ.

3.2.  Для приемки результатов выполненных работ приемочная комиссия Заказчика в течение пяти календарных дней со дня получения уведомления Подрядчика обязана с участием уполномоченного представителя Подрядчика проверить качество и соответствие результатов выполненных работ требованиям Контракта. В ходе приемки результатов выполненных работ проводится экспертиза оказанных услуг в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза может проводиться членами приемочной комиссии своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.3. Подрядчик обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке.

3.4. При положительном заключении приемочной комиссии составляется Акт приемочной комиссии о приёмке в эксплуатацию законченных работ по объектам (далее - Акт приемки) в течение 1 (одного) календарного дня, который подписывается уполномоченными представителями Сторон и утверждается Заказчиком.

3.5. При выявлении несоответствий результатов выполненных работ, препятствующих их приемке, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии, содержащее перечень нарушений условий Контракта. Отрицательное заключение приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии с ознакомлением уполномоченного представителя Подрядчика. В случае отказа уполномоченного представителя Подрядчика от подписания отрицательного заключения, членами приемочной комиссии делаются соответствующие записи в заключении.

На основании отрицательного заключения приемочной комиссии оформляется мотивированный отказ (двусторонний акт о выявленных недостатках (дефектах)) от подписания Акта приемки, который направляется Подрядчику.

Двусторонний акт о выявленных недостатках (дефектах) документально закрепляет факт нарушения условий муниципального Контракта, в части несвоевременного выполнения капитального ремонта, в срок установленный Контрактом; факт выявленных недостатков (дефектов), при обследовании и проверке Объекта и наличие причинно-следственной связи между несвоевременным выполнением работ и наступлением последствий; факт наступления правовых последствий и установленной действующим Законодательством и условиями муниципального Контракта ответственности за ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Контракту.

Двусторонний акт о выявленных недостатках (дефектах) направляется Заказчиком Подрядчику вместе претензией об устранении неисполненных обязательств.

Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ, если выявленные несоответствия не препятствуют приемке результатов выполненных работ и установить Подрядчику срок для устранения несоответствий (не более 5 календарных дней).

3.6. После устранения выявленных несоответствий Подрядчиком Заказчик проводит повторную приемку с участием уполномоченного представителя Подрядчика. При повторном обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество выполненных работ или иных недостатков в работе, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, в порядке, указанном в пункте 3.5. настоящего Контракта, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии и мотивированный отказ от подписания Акта приемки, который направляется Подрядчику.

3.7. По окончанию приёмки работ Заказчик подписывает предоставленные Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100).

3.8. Работы считаются выполненными в полном объёме с момента подписания Сторонами Акта приемки.

Гарантии качества

4.1. Гарантийный срок на результаты выполненных работ составляет 3 (три) года со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4.2. В течение гарантийного срока, Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление обнаруженных дефектов, допущенных по вине Подрядчика, в согласованный с Заказчиком срок.

4.3. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, создается комиссия, в состав которой Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков и дефектов.

4.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов, Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу для составления соответствующего акта по фиксированию недостатков, дефектов, и определению их характера.

4.5. Ущерб, причиненный третьему лицу в течение гарантийного срока, причиной которого явились неудовлетворительные результаты выполненных работ, компенсируется Подрядчиком.

Срок выполнения работ

5.1. Срок выполнения работ начинается с даты заключения Контракта по 30 сентября 2021г. (включительно).

5.2. Начиная с 00 час. 00 мин 01 октября 2021 г. (при нарушении сроков выполнения работ), Заказчик применяет виды ответственности (неустойка, штрафы, пени), указанные в разделе 7 контракта виды ответственности (неустойка, штрафы, пени), указанные в разделе 7 Контракта.

Права и обязанности сторон

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1.	Обеспечить выполнение работ надлежащего качества с использованием современных строительных материалов, оборудования, комплектующих и инструментов, имеющих документальное подтверждение качества (сертификаты или паспорта качества изготовителя), в соответствии с ГОСТами, СНиПами, СанПиНами.

6.1.2.	Допускать к производству работ квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, документы, подтверждающие право данного специалиста на производство таких работ и прошедших инструктаж по технике безопасности при производстве таких работ. При выполнении работ обеспечивать и соблюдать технику безопасности в здании и на территории объекта, где проводится работы, требования пожарной безопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений, и нести полную ответственность за выполнение требований государственных контролирующих и надзорных органов, кроме этого соблюдать правила внутреннего распорядка и режим работы Заказчика.

6.1.3.	 Подрядчик обязан выполнить все работы своими силами, без привлечения субподряда.

6.1.4.	Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время для контроля за ходом и качеством выполнения работ.

6.1.5. Представленная Подрядчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил (согласно РД-11-02-2006) и утверждена в установленной форме.

6.1.6.	До начала работ предоставить Заказчику:

- санитарно-эпидемиологическое заключение на используемые материалы;

- сертификаты пожарной безопасности на строительные материалы;

- сертификаты соответствия на строительные материалы.

6.1.7.	Сдать Заказчику выполненные работы по акту о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справке о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3.

6.1.8. В случае досрочного выполнения работ по соглашению с Заказчиком сдать работы.

6.1.9. Безвозмездно устранить недостатки (дефекты) в срок, установленный Заказчиком в уведомлении Подрядчика о выявленных недостатках (дефектах) на объекте.

6.1.10.	Вывезти из здания и территории объекта в трёхдневный срок со дня подписания форм № КС-2, № КС-3, принадлежащие ему средства (инструменты, строительные материалы).

6.1.11.	Предоставлять по запросам Заказчика в течение 3 рабочих дней требуемую информацию, акты, протоколы, непосредственно связанные с вопросами выполнения работ, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

6.1.12. Оплатить сумму неустойки (штрафов, пени) по первому требованию Заказчика.

6.1.13. В период гарантийного срока (трёх лет с даты подписания акта выполненных работ) устранять выявленные недостатки по первому требованию Заказчика.

6.1.14. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

6.1.15. Возмещать понесенные Заказчиком расходы по исправлению недостатков (дефектов) своими силами или силами третьих лиц.

6.1.16. Выполнить работы в соответствии с требованиями, определенными техническим заданием и в срок, предусмотренный настоящим контрактом.

6.1.17. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Направлять предложения Заказчику по улучшению качества выполняемых работ.

6.2.2. До сдачи выполненных работ в гарантийную эксплуатацию обеспечить за свой счет охрану использованного в строительстве (ремонте) имущества и выполненных работ.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Одновременно с актом о передаче площадки (объекта) передать Подрядчику документы об отводе мест для складирования строительного материала и мусора.

6.3.2. Своевременно, в пределах имеющихся средств, произвести оплату за выполненные Подрядчиком работы на основании предъявленных счетов-фактур (счета), акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 с приложенной исполнительной документацией, при выполнении работ в заданном объёме, установленного качества.

6.3.3.	Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в освидетельствовании скрытых работ, проверять ход, сроки и качество выполняемых либо выполненных Подрядчиком работ и их результатов.

6.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Для проверки выполняемых либо выполненных Подрядчиком работ и их результатов вправе привлекать третьих лиц.

6.4.2. Требовать от Подрядчика безвозмездного устранения работ, выполненных с ненадлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта.  В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.4.2.1. В случае если в течение гарантийного срока будут выявлены некачественно выполненные работы Подрядчик обязан их устранить за свой счет и своими силами. Если Подрядчик не устранит некачественно выполненные работы, то Заказчик оставляет за собой право привлечь для устранения этих недостатков третьих лиц, а Подрядчик возместить Заказчику все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ.

Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта, указанную в п.2.1 настоящего Контракта.

7.2.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

(Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

7.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего, после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Ответственность Подрядчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта, указанную в п.2.1 настоящего Контракта.

7.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно)

(Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

7.3.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения. Размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

(Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

7.3.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом. Пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождает, нарушившую условия Контракта сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

Непреодолимая сила

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев, на основании представленных Подрядчиком, подтверждающих документов от соответствующих компетентных органов.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% цены контракта, сложившейся по результатам электронного аукциона, что составляет 61093 ( шестьдесят одна тысяча девяносто три) рублей 00 копеек.

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Подрядчиком на двадцать пять и более процентов, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями).

Подрядчик может не предоставлять обеспечение исполнения Контракта, если предоставит информацию из реестра контрактов, подтверждающую, что в течение трех лет до подачи заявки он исполнил (без учета правопреемства) три контракта без штрафов и пеней. Общая сумма контрактов должна быть не менее НМЦК.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В случае, если у банка-гаранта отзовут лицензию, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение обязательства.

Если Подрядчик в течение последующего месяца не предоставляет новые гарантии, ему начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения своих обязательств, согласно Контракта.

В случае предоставления обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

УФК по Красноярскому краю (Администрация Знаменского сельсовета, л/с 05193018490)

ИНН/КПП 2425004982/245501001

КС 03232643046334121901

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск

ЕКС 40102810245370000011

БИК 010407105

В поле "Назначение платежа" платежного документа указывается: "Обеспечение исполнения контракта. Номер извещения _____________. НДС (сумма) или не облагается".

Возврат Подрядчику денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта производится:

- если сроки исполнения обязательств по выполнению работ не нарушены - в течение 15 (пятнадцати) дней со дня исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме;

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, включая нарушение сроков исполнения обязательств, - в течение 15 (пятнадцати) дней со дня поступления на расчетный счет Заказчика суммы неустойки, начисленной Заказчиком в соответствии с Контрактом.

Настоящий Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения настоящего Контракта.

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями). Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по уплате неустоек более 20 (двадцати) календарных дней со дня получения соответствующего требования, Заказчик вправе удержать сумму неустойки из представленного обеспечения во внесудебном порядке.

Разрешение споров

10.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. Срок рассмотрения претензии не более десяти рабочих дней.

Претензии направляются Сторонами по электронной почте, факсу, экспресс-почтой, нарочно, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату, по местонахождению Сторон, указанному в разделе 15 контракта.

10.2. При наступлении правовых последствий предусмотренных в разделе 7 контракта Заказчик, направляет Банку, выдавшему Подрядчику банковскую гарантию требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 08 ноября 2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

11. Основание, порядок изменения и расторжения Контракта

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

11.1. 1. если возможность изменения условий Контракта предусмотрена документацией об аукционе в электронной форме и проектом Контракта:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества товара, и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара;

11.1.2. если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года Контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного Контракта по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

11.1.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

11.1.4. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом(по методике сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта утверждённой постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта»);

11.1.5. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона случаях принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

11.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае изменения правового статуса, банковских реквизитов, руководителя одной из Сторон, она, в течение трех рабочих дней обязана проинформировать другую Сторону об изменениях и организации-правопреемнике с направлением письменного соглашения о соответствующих изменениях.

11.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, поставка товара, или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

11.4.	Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.

11.5.	Односторонний отказ Заказчика.

11.5.1.	Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик  и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемуму Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемуму Товару таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Постравщика.

11.5.2.	Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчику об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе

11.5.3.	Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.5.4.	Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.5.5.	Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Федеральный закон 44-ФЗ) порядке, в реестр недобросовестных Подрядчиков.

11.6.	Односторонний отказ Подрядчика.

11.6.1.	В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения Контракта, Заказчик осуществляет услуги, которые являлись предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона 44-ФЗ.

11.6.2.	Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.6.3.	Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.6.4.	Решение Поставшика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.6.5.	Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.7.	При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.8.	Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

11.9.	В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11.10.	В случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта Заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения Контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 ст.104 Федерального закона 44-ФЗ, а также копию решения суда о расторжении Контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на весь объем работ составляет не менее 3(трех) лет с даты подписания акта приемки выполненных работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный уведомлением Заказчика. Уведомление направляется Заказчиком в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом. При этом гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Подрядчика об этих недостатках.

Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение десяти рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

13. Особые условия

13.1. Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, затрагивающих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать информацию, касающуюся объекта, в средствах массовой информации и сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

13.2. Настоящий контракт заключён в электронной форме на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» http://www.sberbank-ast.ru и подписан электронной цифровой подписью каждой из Сторон, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

13.3. К настоящему контракту прилагаются:

- Дефектная ведомость (Приложение № 1);

- Локальный сметный расчет (Приложение № 2);

- Техническое задание (Приложение № 3);

14. Антикоррупционная оговорка.

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также, действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим Контрактом действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что произошло или не произойдет, другая сторона имеет письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15. Срок действия контракта

15.1. Контракт, вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2021года (включительно).

15.2. Действие настоящего Контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего Контракта.

16. Юридические адреса сторон.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Администрация Знаменского сельсовета Банковские реквизиты: ИНН/КПП 2425004982/245501001 КС 03232643046334131901 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск ЕКС 40102810245370000011 БИК 010407105, ОКВЭД 84.11.35, ОГРН 1022401534154, ОКТМО 04633413 ОКПО 04096043 ОКАТО 04233813001 Юридический адрес: 662624, Красноярский край, Минусинский район, c. Знаменка, ул. Пролетарская, 58 эл.почта: znamenka_selsovet@mail.ru, контактный телефон (39132) 74-4-70, 74-2-94 ,бух, сот 89135994967 Глава сельсовета ___________________________/Б.В. Воронцов/ |  |

Приложение № 1

к муниципальному Контракту

№ ________________

от _____________2021г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по благоустройству кладбища (ограждение нижнего кладбища) в с. Знаменка Минусинского района Красноярского края

Приложение № 2

к муниципальному Контракту

№ ________________

от _____________2021г

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на выполнение работ по благоустройству кладбища (ограждение нижнего кладбища) в с. Знаменка Минусинского района Красноярского края

Приложение № 3

к муниципальному Контракту

№ ________________

от _____________2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству кладбища (ограждение нижнего кладбища) в с. Знаменка Минусинского района Красноярского края

*Техническое задание составляется путем включения предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о материалах, используемых при выполнении работ (Товарном знаке и (или) конкретных показателях материалов), указанной в заявке на участие в электронном аукционе его участника.

Раздел V. Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта.

«Выполнение работ по благоустройству кладбища (ограждение  нижнего кладбища) в с. Знаменка Минусинского района Красноярского края

Начальная (максимальная) цена Контракта определена в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 02 октября 2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены Контракта, цены Контракта, заключаемого с единственным Подрядчиком (поставщиком, исполнителем)» проектно-сметным методом на основании Дефектной ведомости и Локально сметного расчета «на выполнение работ по благоустройству места памяти воинам Великой Отечественной Войны в с. Новотроицкое, Минусинского района », составленных в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Начальная (максимальная) цена Контракта составляет руб. (Девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек.

Глава сельсовета					______________/Б.В. Воронцов/

Раздел V. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Подача заявок на участие в электронном аукционе

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме. Заявка на участие в закупке должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью участника такой закупки или лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не допускается. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

В случае использования Заказчиком при описании объекта закупки значений показателя, не предусмотренных настоящей Инструкцией, такой показатель не подлежит конкретизации.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 1 часть.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

Согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

наименование страны происхождения товара

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 2 часть.

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 ФЗ-44 (при наличии таких требований в Информационной карте), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 ФЗ-44 (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено п. 39 Информационной карты. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 ФЗ-44 (в случае, если данное требование установлено в Информационной карте и участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов;

документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 ФЗ-44 и данное требование указано в Информационной карте, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 ФЗ-44 и указания об этом в Информационной карте (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 статьи 66 ФЗ-44 документов и информации, не допускается.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона 1 и 2 частей, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

Действие раздела 9 не распространяется на Подрядчика, являющегося казенным учреждением